Билет №80

2. К каким из перечисленных методов управления относится характеристика: «действуют на объект управления косвенно, результат воздействия проявляется не сразу»

- административные

- экономические

- социально-психологические

- идеологические

8. Какая из перечисленных работ сетевого графика лежит на критическом пути

- t1-2 (R1-2 =0; r1-2 =0)

- t1-4 ( R 1-4 = 2 ; r1-4 = 2)

- t1-3 ( R1-3 = 4; r1-3 =0)

13. По представленным результатам экспертизы стандартизированный ранг фактора 4 будет равен:

- 3,5

- 5

- 4

 Результаты экспертизы

15. Форма ФСА, предназначенная для совершенствования ранее созданных конструкций:

- корректирующая

- творческая

- инверсная

16. Оптимизационные критерии:

- максимизация прибыли

- минимизация затрат

- размер минимальных поставок

- географическое положение фирмы

19. Затраты на построение сети в основном зависят от стоимости:

- станционного оборудования;

- линейных сооружений;

- станционного оборудования и линейных сооружений

20. Позднее окончание работы при наличии у нее нескольких последующих работ определяется из их поздних начал как

- минимальное

- максимальное

- суммарное

30. В методе ранжирования метода экспертных оценок если эксперт присваивает разным объектам одинаковый ранг, то рассчитывается

средний ранг

стандартизированный ранг

общий ранг

32. Продолжите определение «событие в сетевом графике – это…»:

результат выполнения одной или нескольких работ

продолжительность выполнения работы

процесс, требующий затрат времени и других ресурсов

результат оптимизации сетевого графика

33. Проект развития сети связи считается эффективным, если:

ЧДД>0, ИД>0

ЧДД<0, ИД<1

ЧДД>0, ИД>1

35. Потребительские свойства объекта в ФСА выражает его:

функция

назначение

качество

размер

36. К методам обработки информации в методе экспертных оценок не относится:

ранжирование

планирование

попарная оценка

38. Нахождение варианта выполнения работ сетевого графика с минимальными затратами при неизменном критическом пути – это:

комплексная оптимизация

частная оптимизация

соотношение затрат и работ

40. Противоречия между техническими и экономическими требованиями объектов позволяет уменьшить или устранить:

- метод экспертных оценок

- функционально-стоимостной анализ

- метод ранжирования

- сетевые методы планирования и управления

43. Какой из методов не относится к методам оценки рыночной ситуации, используемых в бизнес-планировании:

- свот-анализ

- метод дисконтирования

- метод 5\*5

- метод анализа иерархий

44. Какой раздел не входит в структуру бизнес-плана:

- план маркетинга

- построение функциональной модели

- юридическое обоснование проекта

- резюме

45. Анализ возможности и целесообразности использования прибора, измеряющего напряжение оборудования связи, для целей медицины представляет собой (нужное подчеркнуть):

- творческую форму ФСА

- инверсную форму ФСА

- корректирующую форму ФСА

- структурную форму ФСА

49. Комплексная оптимизация сетевого графика предполагает:

- удаление лишних работ из сетевого графика

- определение максимального времени выполнения работ

- определение наиболее вероятных затрат на выполнение работ

- определение минимально возможных затрат для реализации программы в минимально возможные сроки

50. Система договорных отношений между крупной и малой фирмами, согласно которой крупная фирма обязуется передать малой фирме права на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения:

- хеджирование

- франчайзинг

- лизинг

- кредитование

51. Какой из пунктов не относится к пунктам (элементам), рассматриваемым в плане маркетинга бизнес-плана:

- технология

- товар

- цена

- реклама

54. Что не относится к инструментам функции управления контроль:

- наблюдение

- расчет коэффициентов

- учет и анализ

56. Верно ли определение: «Сетевой график (сетевая модель) – это упорядоченная последовательность работ, приводящих к определенному результату.

- Верно

- неверно

62. Верно ли определение: «Управление – это постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на людей для обеспечения требуемых результатов деятельности организации»

- верно

- неверно

71. Для определения частного резерва времени работы на сетевом графике необходимо знать:

- Раннее начало данной работы

- Позднее начало данной работы

- Раннее начало последующей работы

- Позднее начало последующей работы

- Продолжительность критического пути

80. Определить достоверность полученных результатов в ходе метода экспертных оценок позволяет:

- коэффициент конкордации

- коэффициент относительного размаха

- критерий Пирсона

90. Стратегия охвата рынка, при которой компания стремиться к охвату наиболее крупной части одного или нескольких субрынков - ... маркетинг

- сетевой

- массовый

- концентрированный

- дифференцированный

- недифференцированный

91. Потребность - это?

- количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих нужд

- нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму

- товар, который способен удовлетворить нужду потребителя

- все ответы верны

- правильного ответа нет

92. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга- это?

- нужда в конкретном виде продукции

- потребность в товаре (услуге)

- потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем

- все ответы верны

- правильного ответа нет

93. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли от своей деятельности за счет?

- поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары (услуги)

- максимального снижения издержек производства

- наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для предприятия образом

- все ответы верны

- правильного ответа нет

97. Основой концепции социально-этичного маркетинга являются идеи ...

- оптимизации производства

- гармонии с природой

- получения прибыли

- удовлетворения потребностей

- благосостояния человечества